休农函〔2024〕118号

关于印发《休宁县2024年度小型水库工程设施维修养护项目实施方案》的通知

各有关乡镇人民政府，齐云山管委会：

为做好2024年我县小型水库工程设施维修养护工作，根据省、市相关文件精神，制定了《休宁县2024年小型水库工程设施维修养护项目实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

休宁县农业农村局

2024年10月9日

休宁县2024年度小型水库工程设施

维修养护项目实施方案

为了做好2024年度我县小型水库工程设施维修养护工作，根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省小型水利工程投资、建设和管护改革实施办法的通知》、《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2023〕1288号）和《关于印发〈休宁县小型水库安全运行管理办法〉的通知》（休政办〔2010〕125号）及相关文件精神的要求，并结合我县实际，特制订以下实施方案：

一、工作目标

对全县在册的43座小型水库进行维修养护，保证小型水库的正常运行，发挥其应有的效益。

二、实施范围及资金用途

小型水库工程设施维修养护资金补助对象是具有公益性的小型水库。本次下达的2024年中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目实施范围为全县43座在册的小型水库。资金使用范围为水库大坝、输放水设施、溢洪道及消能防冲工程、管理房及水情测报等附属设施维修，日常运行管理与看护、管理区维护、白蚁防治、管理信息系统维护等，不包括水库安全鉴定、降等报废认证、除险加固以及其他超出正常维修养护项目范围的支出。

小型水库的日常管护要有专人管护，非汛期每月巡查一遍，汛期每旬巡查一遍，汛期降雨每日巡查一遍，做好巡查记录、水位记录；放水涵洞、溢洪道汛前、汛后各检查一次，对启闭设施进行清洗、上油、维护，确保涵闸干净，无锈蚀，启闭灵活，对溢洪道内杂物进行清除，确保溢洪道畅通；坝体管护做到坝顶整洁平整，迎水坡基本无杂草，背水坡坝面无高杆植物，无非法种植，无违章建筑，无放牧，坝坡每年割柴草3次并保持坝面平整无杂草丛生，大坝无人为毁坏或其他毁坏情况。

- 资金分配方案

根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政水利发展资金预算的通知》（皖财农〔2023〕1288号）文件，本次下达我县中央补助资金148万元（其中白蚁等害堤动物防治27万元），具体分配表附后。

四、工作措施

（一）加强领导。按照《休宁县小型水库安全运行管理办法》和《休宁县小型水利工程建后管护办法（试行）》等相关文件要求，县直相关部门成立县小型水库工程设施维修养护项目考核验收组，对我县43座小型水库的维修养护情况进行验收，确保我县的小型水库工程能长久发挥效益，运行正常。

（二）工作步骤。小型水库工程设施维修养护工作实行年度考核，2024年12月底前由各有关乡镇人民政府组织自查，形成自查报告报送县农业农村局；2025年2月底前由县农业农村局会同县有关部门按照《休宁县小型水利工程建后管护办法（试行）》要求，对各乡镇上一年度维修养护情况进行检查，检查合格的，兑现奖补资金。

（三）严格管理。财政补助资金使用要按照绩效管理要求，以省水利厅、省财政厅制定的《安徽省水利工程维修养护定额标准（试行）》《安徽省小型农田水利工程维修管护定额（试行）》确定的小型水库有关标准为依据，合理设定维修养护与管理工作目标、财政奖励补助标准，通过考核奖补的方式提高资金使用效益。结合小型水利工程管理体制改革要求，创新推广政府购买社会化、专业化服务的工程管护模式，对工程设施修复、涵闸保养等维修类的项目，由水库属地的乡镇和运行管理单位负责实施，要严格执行《休宁县规范微小工程项目建设管理（暂行）办法》，实行从立项、招标、施工、安全质量、竣工验收、资金预决算和支付资金过程监管。对白蚁防治项目，由县农业农村局统一邀标或询价购买服务。

（四）资金拨付。有关乡镇和运行管理单位在项目实施完成验收等工作后，向县农业农村局申请（附施工合同、验收材料、图片等），资金拨付至乡镇，由乡镇按合同付款。有关乡镇和运行管理单位要加强资金的监管，确保专款专用，严禁挤占挪用专项水库维修资金。

（五）加大宣传。各乡镇、各部门对小型水库维修养护的好做法、好经验，要通过电视、报纸、网络等各种媒体，大力宣传水利工程后期管护的重大意义和相关政策，及时报道工作亮点和工程效益，形成有关各方齐心协力抓小型水库工程管护的良好氛围。

| 休宁县2024年度中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 维修养护主要内容、工程量 | 实施主体 | 投资（万元） |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 中央 | 市县 | 自筹 | 合计 |  |
| 1 | 白蚁防治 | 璜源、马迹、红旗、铜闸、里边山、花亭、东方红、桃毫、牛公筒、野猪林、合坑、环田、石田堤防、阳干堤防 | 政府购买专业化服务 | 27 |  |  | 27 |  |
| 2 | 榆村水库 | 溢洪道、坝顶及防汛道路修复 | 榆村乡人民政府 | 10 |  |  | 10 |  |
| 3 | 卫星水库 | 副坝及管理房修复 | 榆村乡人民政府 | 8 |  |  | 8 |  |
| 4 | 土地庙水库 | 溢洪道塌方处理 | 榆村乡人民政府 | 3 |  |  | 3 |  |
| 5 | 牛公筒水库 | 内坝坡渗水处理 | 海阳镇人民政府 | 2 |  |  | 2 |  |
| 6 | 环田水库 | 放水斜涵渗漏水、外坡塌陷及管理房等 | 海阳镇人民政府 | 12 |  |  | 12 | 含2023年放水涵维修 |
| 7 | 新亭庙水库 | 内坝坡砼预制块修复及管理房维修 | 溪口镇人民政府 | 7 |  |  | 7 |  |
| 8 | 上塘水库 | 溢洪道出口水毁修复 | 溪口镇人民政府 | 9 |  |  | 9 |  |
| 9 | 叶里坞水库 | 溢洪道塌方及道路维修 | 溪口镇人民政府 | 3 |  |  | 3 |  |
| 10 | 沙塘水库 | 外坡导滤体,上坝台阶及溢洪道 | 商山镇人民政府 | 3.7 |  |  | 3.7 |  |
| 11 | 旱冲水库 | 放水涵堵塞疏通修复及道路 | 商山镇人民政府 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |
| 12 | 花亭水库 | 管理房 | 商山镇人民政府 | 6 |  |  | 6 |  |
| 13 | 朗口水库 | 闸门启闭机更新、底涵出口底板及上游拦砂坝修复 | 万安镇人民政府 | 8.5 |  |  | 8.5 |  |
| 14 | 新岭顶水库 | 防汛道路修复 | 万安镇人民政府 | 3 |  |  | 3 |  |
| 15 | 下源水库 | 放水斜涵渗漏水维修 | 渭桥乡人民政府 | 4 |  |  | 4 |  |
| 16 | 下亭水库 | 内坡沉陷和溢洪道修复 | 五城镇人民政府 | 5 |  |  | 5 |  |
| 17 | 枧口水库 | 溢洪道塌方 | 五城镇人民政府 | 2 |  |  | 2 |  |
| 18 | 里边山水库 | 导滤体排水沟修复 | 五城镇人民政府 | 2 |  |  | 2 |  |
| 19 | 合坑水库 | 溢洪道漏水及管理房 | 海阳镇人民政府 | 7 |  |  | 8 |  |
| 20 | 野猪林水库 | 大坝维修 | 海阳镇人民政府 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |
| 21 | 三八水库 | 防汛道路塌方 | 东临溪镇人民政府 | 2 |  |  | 2 |  |
| 22 | 马迹水库 | 溢洪道末端挡墙28米修复 | 东临溪镇人民政府 | 6 |  |  | 6 |  |
| 23 | 红旗水库 | 溢洪道侧墙及防汛道路水毁修复 | 东临溪镇人民政府 | 4 |  |  | 4 |  |
| 24 | 溪口水库 | 大坝下游护坡修复 | 休宁城投水能开发有限公司 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |
| 25 | 流口水库 | 坝体水毁修复加固 | 休宁城投水能开发有限公司 | 6 |  |  | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 148 |  |  | 148 |  |