月政发〔2025〕15号

月潭湖镇开展2025年农村人居环境整治村庄清洁行动“春季战役”暨“万村清万塘”行动工作方案

各村：

现将《月潭湖镇开展2025年农村人居环境整治村庄清洁行动“春季战役”暨“万村清万塘”行动工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

月潭湖镇人民政府

2025年2月25日

月潭湖镇开展2025年农村人居环境整治村庄清洁行动“春季战役”暨“万村清万塘”行动工作方案

为营造喜庆祥和、“干干净净迎新春”的节日氛围，持续巩固提升春节期间农村人居环境整治成果，我镇拟开展2025年农村人居环境整治村庄清洁行动“春季战役”暨“万村清万塘”行动，特制定本方案。

一、重要意义

改善农村人居环境是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度作出的一项重大决策，是实施乡村振兴战略的重点任务。根据上级部署，今年起，聚焦清理村内河道，在全镇开展“门前河道清”整治行动，逐步恢复提高村庄河道生态功能，改善村庄环境，让广大农民群众切实感受到人居环境整治成效。

二、行动目标

以和美乡村精品示范村及省级中心村建设、自然村整治等为抓手，聚焦城乡结合部、旅游风景道、河流湖泊等沿线沿岸村庄，开展农村人居环境整治，不断完善长效管理机制，持续改善村容村貌，全面提高农村人居环境质量。

三、行动原则

镇级主抓、多方参与。坚持党政“一把手”亲自抓，“五级书记”一起抓，强化镇党委和政府主体责任，明确镇级主要负责同志为“一线总指挥”，做好村庄清洁行动部署动员、督促指导、检查验收等工作。各部门相互配合，结合汛期灾后农村人居整治工作统筹推进村庄河道清理整治行动。

村为单位、农民主体。坚持相信群众、依靠群众，以村为单位实施，村党组织书记是第一责任人，做好宣传发动、组织实施、监督检查等，组织动员农民群众自觉行动，保持村庄内部清洁，主动投身河道清理整治行动。

因地制宜、重点突出。结合本地自然环境、经济社会发展水 平等，合理确定村庄清洁行动目标、主要任务。重点聚焦村庄水体环境，对不同水体类型，分类施策、精准治理，不搞“一刀切”“挖塘立碑”，反对形式主义，杜绝形象工程、政绩工程。

先易后难、循序渐进。从最简单的清理做起，对河道内的垃圾杂物进行彻底清理、定期保洁，再到控污截源、整治提 升，最后到活水用水、兴业富民，由易到难、循序渐进。

四、重点任务

（一）围绕“五清一改”打好春季战役。以行政村为单元，以自然村组为网格，开展农村人居环境整治“春季战役”。全力做好“万村清万塘”整治工作，清理沟塘垃圾杂物、疏浚淤泥、整治岸坡。规范村庄畜禽散养行为，积极推进粪污资源化利用，减少养殖粪污影响村庄环境。清理公共活动场所、道路沿线和农户房前屋后等地积存垃圾、柴草杂物、废弃家具等。

（二）聚焦“厕所革命”进行深入宣传。推进农村卫生厕所改造提升，重点查看改厕质量、改厕使用情况、管护标识张贴、管护知识知晓率等，确保做到质量不过关不放过、问题不解决不放过、群众不满意不放过。

（三）紧抓“微改精提”改善村容村貌。推深做实“五微”行动，利用村庄“金边银角地”，进行“五小园”等微改造精提升，推进村庄净化、绿化、亮化、彩化、美化。整治利用村庄无功能建筑和闲置地块，适度打造村民共建共享共管的公共活动空间。

五、保障措施

（一）加强组织领导。我镇将此项工作纳入重要议事日程，统筹推进各项任务。要加大沟通对接力度，充分发挥相关业务部门职能作用，明确工作标准，形成工作合力。

（二）压实工作责任。村党组织书记担任村庄“清洁指挥长”，负责辖区的清理整治行动。发挥村级党组织战斗堡垒作用、党员干部模范带头作用，发动群众、组织群众，确保各项整治任务落地见效。

（三）加强资金筹措。各村可通过村集体自筹、“一事一议”、社会捐助、承包主体投入等形式多渠道筹措资金。

（四）构建长效机制。各村要坚持治标与治本同步推进，集中整治与长效管护有机结合，进一步健全包括水环境在内的村庄公共环境保洁制度。鼓励各地探索推广“资源变资产”“绿水变金山”转化路径，将“污水沟”变成清水渠，将“垃圾塘”“臭水塘”变成 产业塘、灌溉塘、生态塘、景观塘，推动形成民建、民管、民享的长效机制。

（五）加强考核调度。建立工作情况调度制度，加强督促检查，发现问题，及时推动解决。镇级将实行季调度，各村每个季度将工作进展情况报镇里。镇级将对工作开展有力、整治效果突出的村给予通报表扬。将河道清理整治作为村庄清洁行动考核重点，纳入农村人居环境整治年度考核内容。