**附件**

**2024年地质灾害防治资金转移支付整体绩效目标自评表**

(2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付名称 | | | 2024年地质灾害防治资金 | | | | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 自然资源部 | | | | | | | | | | | | |
| 资金投入情况  (万元) | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数  (A) | | 全年执行数  (B) | | 分值 | | 执行率  (B/A×100%) | | 得分 | |
| 年度资金总额： | | 637.62 | 637.62 | | 540.25 | | 10 | | 84.73% | | 9 | |
| 其中：中央财政资金 | |  | 637.62 | | 540.25 | |  | |  | |  | |
| 地方财政资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 资金管理情况 | | |  | | 怙况说明 | | | | | 分值  (40) | | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 分配科学性 | | 分配合理 | | | | | 5 | | 5 |  | | |
| 下达及时性 | | 下达及时 | | | | | 5 | | 5 |  | | |
| 拨付合规性 | | 拨付合规 | | | | | 5 | | 5 |  | | |
| 使用规范性 | | 使用规范 | | | | | 5 | | 5 |  | | |
| 执行准确性 | | 执行准确 | | | | | 5 | | 5 |  | | |
| 预算绩效管理情况 | | 预算绩效均已实现 | | | | | 5 | | 5 |  | | |
| 支出责任履行情况 | | 需要支付的均已支付到位 | | | | | 5 | | 5 |  | | |
| 政策目标实现情况 | | 目标均达成 | | | | | 5 | | 5 |  | | |
| 总体 日 标 完成 情况 | 总体目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 完成一处工程治理 | | | | | | | 完成一处工程治理 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | 全年实际完 成值 | | 分值 | | 得分 | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 地质灾害工程治理数量 | | | 1处 | | 1 | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 治理工程验收合格率 | | | 100% | | 100 | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 工程治理完成时限 | | | 2024年12月 | | 2024年12月 | | 10 | | 10 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 地质灾害工程治理 | | | 637.62万元 | | 540.25万元 | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| … | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | 核销地质灾害隐患点数量 | | | 1处 | | 1处 | | 3 | | 3 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | | 地质灾害隐患管控率 | | | 100% | | 100% | | 4 | | 4 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | | 有效减少地质灾害的发生 | | | 影响程度明显 | | 影响程度明显 | | 4 | | 4 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 对消除地质灾害隐患的影响程度 | | | 影响程度明显 | | 影响程度明显 | | 4 | | 4 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …… | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 满意  度指  标 | 服务对象  满意度指  标 | | 实施区域受益群众满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| …………… | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | |
| 说明 | | | 无 | | | | | | | | | | | | |