休宁县源芳乡农村人居环境“三大提升”

专项行动实施方案

为推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实、取得实效，经研究决定聚焦改善农村人居环境，提升人民群众幸福感和满意度，在全乡范围内开展农村人居环境“三大提升”专项行动，特制定本实施方案。

一、行动范围

全乡范围内。

二、行动内容

1.村庄环境风貌大提升。重点整治乱堆乱放、乱搭乱建、乱涂乱挂等问题。达到公共区域无乱堆乱放；房前屋后生产生活资料堆放整齐有序、无乱搭乱建；畜禽散养得到有效管控，废弃畜禽圈舍、破损围挡及确无保留价值的残垣断壁得到及时清理；无破损或废弃的广告牌，墙面、电线杆等无乱涂乱画和无序张贴；公共基础设施管护到位无破损，绿化地无杂草丛生；无违法占用耕地堆放建筑材料、生产资料（机械）、经营物品等。

2.村庄卫生保洁大提升。重点整治村庄卫生保洁不到位、保洁设施摆放不规范、破损等问题，达到无生活和建筑积存垃圾、无散落垃圾，日常保洁常态化，无垃圾箱满溢、周围堆放、腐化黑臭，无在垃圾箱内或露天焚烧垃圾，环卫设施完好无破损。重点整治污水处理设施运行管护不到位问题，达到污水处理设施无破损、正常运转，日常管护到位，无黑臭水体、污水横流。

3.沿河沿路环境大提升。重点整治国、省、县、乡道两侧乱堆乱放、私搭乱建、管养不到位等问题，达到道路路肩、排水沟无散落垃圾、无乱堆乱放、无占用路肩毁绿种菜等行为，道路路肩及两侧杂草及时清理，道路路域清洁美观，道路两侧可视范围内无有色废弃物围挡等杂物。重点整治建筑垃圾、生活垃圾倾倒河道，各类有色垃圾悬挂两侧树枝或积存问题，达到河道内无建筑、生活垃圾，河道两侧树枝上无有色垃圾。

三、行动步骤

专项行动从2025年7月开始，到2025年12月完成。

1.宣传动员阶段（7月21日—7月31日）。各村要结合实际，通过“户主会”、一封信等形式，提升村民知晓度，全力营造党员干部带头示范、人人参与的良好社会氛围。要对照《农村人居环境“三大提升”行动目标任务》（附件1），按照纵向到底、横向到边、不漏一村、不落一户的要求，全面开展排查，制定“问题、目标、责任、时间”问题整改清单（附件2），明确责任人和整改期限。问题清单于7月31日前上报至乡村建设和应急环保办公室。

2.集中攻坚阶段（8月1日—8月31日）。对照问题整改清单，实行闭环式整治。对于卫生保洁、乱堆乱放、乱贴乱挂、基础设施管护等村庄环境问题要在排查中立行立改解决；对于污水处理设施、村容村貌提升，乱搭乱建拆除等需要长时间完成的问题要明确时间、任务表，力争在9月底前完成整改；需要长期坚持的，需同步建立长效管护机制。

- 3.品质提升阶段（9月1日—11月30日）。以和美乡村中心村、重要节点村庄、国省县道沿线村庄为重点（附件3），按照“人居环境舒适度、基础设施完备度、公共服务便利度”的要求，聚焦乡村空间，注重系统规划、风貌协调，禁止大拆大建和形象工程，着力保留村庄肌理、保存乡土韵味，大力实施“五微”行动，打造一批特色亮点，充分展现休宁“路净、水清、岸绿、景美”的美丽宜居乡村。

4.健全机制阶段（8月-12月）。各村要不断探索，将农户落实门前“三包”等情况纳入信用积分体系建设，推深做实信用治理。修订“接地气”的村规民约，规范村民言行举止，改变影响村庄环境的不良行为。完善建立健全民建、民管、民享的村庄卫生保洁、设施管护、日常管理等长效机制，做到有制度管理、有人员干事、有资金保障，实现乡村环境整治常态长效。

四、保障措施

（一）加强领导，统筹推进。成立源芳乡农村人居环境“三大提升”专项行动办公室，由分管同志陈茗具体负责，李文龙负责日常工作对接及材料收集整理上报。各村要高度重视，结合工作例会于7月31日前完成部署安排，村书记要亲自部署、亲自推动，研究具体推动举措，每月听取1次工作汇报，“两委”负责同志要抓好具体落实，按照要求组织好、推动好各项举措。

（二）加强落实，突出实效。各村要坚持问题导向，以质量实效、农民满意为工作标杆，杜绝形象工程。各联系村负责人，每月结合日常工作，采取调度、走访等方式了解掌握各村推进情况，发现问题及时整改。

（三）广泛动员，全民参与。强化农村基层党组织作用，发挥党员模范带头作用，引领农村群众崇尚文明、树立新风，培育文明健康方式。制定和完善村规民约，树立和宣传保护环境典型，全面提高农村群众文明健康意识，引导农村群众和村集体经济组织全程参与农村人居环境整治行动。

附件：1.农村人居环境“三大提升”行动目标任务

- 2.农村人居环境“三大提升”行动排查问题整改清单

- 3.休宁县2023-2025年度和美乡村建设名单

- 附件1

农村人居环境“三大提升”专项行动目标任务

| 序号 | 工作任务 | 工作目标 | 责任领导 | 具体责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村庄环境风貌 大提升 | 公共区域无乱堆乱放；房前屋后生产生活资料堆放整齐有序、无乱搭乱建；畜禽散养得到有效管控，废弃畜禽圈舍、破损围挡及确无保留价值的残垣断壁得到及时清理。 | 郑永红 陈茗 | 各联系村负责人 各村书记 李文龙 | 长期坚持 |
| 2 |  | 无破损或废弃的广告牌，墙面、电线杆等无乱涂乱画和无序张贴现象。 | 郑永红 | 各联系村负责人 各村书记 李文龙 | 8月底 |
| 3 |  | 公共基础设施管护到位，无严重破损现象，绿化地无杂草丛生现象。 | 陈茗 | 各联系村负责人 各村书记 李文龙 | 长期坚持 |
| 4 |  | 无违法占用耕地堆放建筑材料、生产资料（机械）、经营物品等现象。 | 陈丹 | 各联系村负责人 各村书记 江山 | 8月底 |
| 5 | 村庄卫生保洁 大提升 | 无生活和建筑积存垃圾、无散落垃圾，日常保洁常态化；无垃圾箱满溢、周围堆放、腐化黑臭等情况，无在垃圾箱内或露天焚烧垃圾等现象；环卫设施完好，无破损。 | 郑永红 | 各联系村负责人 各村书记 李文龙 王德文 | 长期坚持 |
| 6 |  | 污水处理设施无破损、正常运转，日常管护到位；无黑臭水体、污水横流现象。 | 曹芳民 | 各联系村负责人 各村书记 胡素玉 | 长期坚持 |
| 7 | 沿河沿路环境 大提升 | 道路路肩、排水沟无散落垃圾、无材料乱堆乱放、无占用路肩毁绿种菜等行为，道路路肩及两侧杂草及时清理，道路路域清洁美观。 | 曹芳民 | 各联系村负责人 各村书记 郑军明 | 8月底 |
| 8 |  | 道路两侧可视范围内无有色废弃物围挡等杂物。 | 郑永红 | 各联系村负责人 各村书记 李文龙 | 8月底 |
| 9 |  | 河道内无建筑、生活垃圾，河道两侧树枝上无有色垃圾。 | 郑永红 | 各联系村负责人 各村书记 李文龙 王德文 | 8月底 |

- 附件2

农村人居环境“三大提升”专项行动排查问题整改清单

行政村名称（签字盖章）：                                                        制表时间：       年   月   日

| 序号 | 问题地点 | 问题清单 （问题描述） | 任务清单 （整改措施） | 标准清单 （整改后效果） | 责任清单 |  | 验收销号时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 责任单位 | 整改时限 |  |  |

- 附件3

- 休宁县2023-2025年度和美乡村建设名单

| 序号 | 乡镇 | 行政村及类型 | 年 度 | 序号 | 乡镇 | 行政村及类型 | 年 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海阳镇 | 盐铺村精品示范村 | 2023 | 20 | 溪口镇 | 祖源村片区精品示范村 | 2023 |
| 2 |  | 瑯斯状元村精品示范村 | 2024 | 21 |  | 中和行政村源头中心村 | 2025 |
| 3 |  | 石人行政村石人中心村 | 2024 | 22 | 商山镇 | 黄村村精品示范村 | 2023 |
| 4 | 齐云山镇 | 岩脚村片区精品示范村 | 2023 | 23 |  | 阜田村精品示范村 | 2024 |
| 5 |  | 岩脚行政村公司中心村 | 2024 | 24 |  | 瑶溪行政村瑶溪中心村 | 2024 |
| 6 |  | 环居行政村环居中心村 | 2025 | 25 | 月潭湖镇 | 小珰行政村小珰中心村 | 2025 |
| 7 |  | 典口行政村典口中心村 | 2025 | 26 | 山斗乡 | 金源行政村汉公坑中心村 | 2025 |
| 8 | 万安镇 | 轮车富琅片精品示范村 | 2025 | 27 | 岭南乡 | 岭南行政村东流中心村 | 2024 |
| 9 |  | 红心行政村望干中心村 | 2024 | 28 | 源芳乡 | 芳田行政村芳田中心村 | 2024 |
| 10 | 五城镇 | 星洲村精品示范村 | 2024 | 29 |  | 源芳行政村九丘中心村 | 2025 |
| 11 |  | 星洲行政村西岸中心村 | 2024 | 30 | 白际乡 | 结竹营行政村结竹营中心村 | 2025 |
| 12 |  | 西田行政村西河中心村 | 2025 | 31 | 渭桥乡 | 上演行政村上演中心村 | 2024 |
| 13 | 东临溪镇 | 大阜村精品示范村 | 2025 | 32 |  | 重塘行政村重塘中心村 | 2025 |
| 14 |  | 源口行政村源口中心村 | 2024 | 33 | 板桥乡 | 梓坞行政村外梓坞中心村 | 2024 |
| 15 |  | 汊口行政村枫溪中心村 | 2025 | 34 | 鹤城乡 | 新安源行政村李家中心村 | 2024 |
| 16 | 蓝田镇 | 儒村村精品示范村 | 2024 |  |  |  |  |
| 17 |  | 儒村行政村里仁中心村 | 2024 |  |  |  |  |
| 18 |  | 南塘行政村南塘中心村 | 2025 |  |  |  |  |
| 19 |  | 迪岭行政村晓川中心村 | 2025 |  |  |  |  |