[image: image1.jpg]’x‘itﬁ%&%ﬁﬂﬁi%ﬁﬁ CRBREBSIR) RE AT

BEIJING XINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTSHIP)ANHUI SRANGH





 市政设施维护费项目
绩效评价报告
（2024年度）
目 录

摘    要
1一、项目概况


1二、评价结论


1三、存在问题及意见建议


报告正文
4一、基本情况


4（一）项目概况


5（二）项目绩效目标


6二、绩效评价工作开展情况


6（一）绩效评价目的、对象和范围


6（二）绩效评价指标体系、评价方法


7（三）绩效评价工作过程


7三、综合评价情况及评价结论


7（一）综合评价情况


8（二）评价结论


8四、绩效评价指标分析


9（一）项目决策情况


11（二）项目过程情况


13（三）项目产出情况


15（四）项目效益情况


16五、存在问题


17六、评价建议


17七、其他需要说明的问题




摘  要
一、项目概况

项目作为深化城市管理体制改革的关键实践，严格依据《中共休宁县委休宁县人民政府印发〈关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》（休发〔2017〕23号）和《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》（休城管执法字〔2018〕36号）等政策文件要求，于2018年8月1日顺利完成住建部门向城管局的职能移交工作。项目聚焦人行道系统修复、道路综合整治及公共设施标准化养护三大重点领域，通过建立规范化、专业化、精细化的设施管养体系，显著提升了市政设施运维效能，2024年度240万元预算资金执行率达100%。项目实施成效显著，既保障了城市基础设施安全有序运行，又优化了城市空间品质，切实改善了居民生活环境质量。
二、评价结论
经统计分析，休宁县2024年度市政设施维护费项目绩效评价综合得分为95.5分，评价等级为“优”。具体评分见下表：
	项    目
	决策指标
	过程指标
	产出指标
	效益指标
	得分合计

	标准分值
	20
	20
	30
	30
	100

	评价得分
	20
	15.50
	30
	30
	95.50


三、存在问题及意见建议

通过评价发现存在的问题和不足：

一是存在资金使用不规范。2024年5月休宁县城管执法局违规使用项目资金7.32万元支付本单位71名工作人员体检费用，该支出属于机构基本运营开支范畴；2024年11月违规使用项目资金4.44万元支付2007-2022年度档案整理服务费用，该支出属于机构基本运营开支范畴；2024年12月24日违规支付中保恒杰保安服务集团有限公司12.85万元用于2024年9—10月老城区安保服务，该支出属于市容管理社会化服务采购项目范畴；2025年1月违规使用项目资金3万元支付2024年上半年流浪犬收容费用，该支出不属于市政设施维护费列支范围。

二是在合同履行方面存在延期支付。黄山市尚境园林景观有限公司承建的黄山南路一号公厕北侧亮化工程，合同工期2022年5月11日至25日，2022年12月13日验收合格，按约定应于验收后一次性付清工程款，实际延迟至2024年2月7日支付；休宁县明锐广告工作室承接的2022年破损指示牌更换项目，合同工期2022年10月8日至12日，2023年1月12日验收合格，约定验收后一次性付款，实际延迟至2024年2月7日支付；黄山市富丽灯饰有限公司供货的2023年灯笼采购项目，2023年1月6日验收合格，合同金额10.62万元，约定验收后一次性付清全款，实际延迟至2024年3月13日支付。

三是存在费用跨期列支。2025年1月支付2023年5月发生的城管执法物品采购费用1.27万元（包含雨靴、雨衣、手电筒等物资）；2025年1月支付2022年1月至2023年3月期间的零散广告费用1.67万元。上述支出违反了《政府会计制度》关于权责发生制的核算原则，造成会计期间费用核算不准确。 
    为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
    一要严格执行项目资金管理制度，规范审批流程及监管责任，确保资金能够专款专用，杜绝挪用现象。

二要严格依照合同约定的时间支付项目款项，依法履行合同规定的义务。建立健全内部控制机制，定期核查付款进度，确保付款的及时性。

三要严格遵循《政府会计制度》权责发生制的核算要求，规范费用确认期间管理，确保各项支出及时、准确计入相应会计期间。

















休宁县2024年度市政设施维护费项目

绩效评价报告

                                         〔2025〕京会兴皖分咨字第00550022号
休宁县财政局：
我单位受托对休宁县城市管理行政执法局（以下简称“县城管局”）2024年度市政设施维护费项目开展专项绩效评价工作。本次评价工作严格遵循以下政策依据：《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《中共黄山市委黄山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黄字〔2020〕3号）。

县城管局对所提供的与绩效评价相关的所有资料的真实性、合法性、完整性承担完全责任。我们通过现场驻点取证对县城管局提供的相关资料的审核、检查、发表专项使用意见，并对该经费支出绩效情况出具绩效评价报告。现将该项目实施绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景情况
   项目系休宁县城市管理体制改革的重要举措，根据《中共休宁县委休宁县人民政府印发〈关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》（休发〔2017〕23号）文件精神及《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》（休城管执法字〔2018〕36号）的具体要求，休宁县住房和城乡建设委员会于2018年8月1日正式将全部市政设施、园林绿化及亮化设施管理职能移交至休宁县城管局。项目主要实施内容包括人行道修复、道路维护及公共附属设施养护等市政设施日常管养工作，通过规范化、专业化的管理运营模式，全面提升市政园林设施维护水平，确保城市基础设施高效运行，切实改善城市人居环境。     
    2.项目主要内容及实施情况
    通过修复人行道和道路、维护公共附属设施等措施，进一步提升市政园林设施的日常管理水平，确保其正常运行，更好地服务于民众；通过日常维护改造，在保障设施使用功能的基础上，有效改善了城区市容环境品质，实现了市政设施服务效能与城市形象的双重提升，为市民创造了更加优美舒适的城市生活环境。     
    3.项目资金投入和使用情况

2024年度市政设施维护专项预算资金240万元已由休宁县城市管理行政执法局于2024年2月4日全额到位。经核查，截至2025年1月31日项目资金已全部规范支出，预算执行率达到100%，支出均经过规范审批程序，账目清晰、手续完备。

（二）项目绩效目标  

1.目标设置

通过修复人行道和道路、维护公共附属设施等措施，进一步提升市政园林设施的日常管理水平，确保其正常运行，更好地服务于民众；同时，通过日常维护改造，达到增加城区基础设施美化、城市环境提升的目标。
    2.完成情况
2024年度超额完成城区人行道修复、道路修复及公共附属设施维护的次数。通过修复人行道和道路、维护公共附属设施等一系列措施，市政园林设施的日常管理水平得到了显著提升，确保了其稳定运行，为民众提供了更优质的服务。环境整治与道路维护工作有效改善了城市环境；日常维护改造也进一步美化了城区基础设施，显著提升了居民的幸福感。 
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，按照《中共黄山市委黄山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黄字〔2020〕3号）精神，对黄山市休宁县2024年度市政设施维护费项目组织开展绩效评价。

（二）绩效评价指标体系、评价方法

指标体系按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）要求，指标体系包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度），其中项目决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。 

（三）绩效评价工作过程

1.评价组织

本次评价工作受休宁县财政局委托，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所组成评价组具体实施。整个评价工作分为前期准备阶段、现场评价、分析汇总撰写报告、资料整理归档四个阶段。

2.质量控制

前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，形成报告初稿，将报告初稿送交被评价单位和财政局，请其核对报告中的事实陈述是否准确、有无遗漏。评价小组独立考虑和处理反馈意见，并决定是否采纳，同时进行三级复核后，最终正式出具报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

项目严格贯彻落实城市管理体制改革要求，顺利完成市政设施管理职能移交，建立了规范化的管养机制。在实施过程中，项目重点围绕人行道修复、道路整治及公共附属设施维护等核心工作，通过专业化、精细化的管理措施，显著提升了市政设施运维水平，有效改善了城市环境品质。资金使用方面，240万元预算资金全额及时到位，执行率达100%，支出规范透明，实现了资金效益最大化。项目实施既保障了市政设施安全运行，又提升了城市形象和居民生活质量。

（二）评价结论

经统计分析，休宁县2024年度市政设施维护费项目绩效评价综合得分为95.50分，评价等级为“优”。具体评分见下表：
	项    目
	决策指标
	过程指标
	产出指标
	效益指标
	得分合计

	标准分值
	20
	20
	30
	30
	100

	评价得分
	20
	15.50
	30
	30
	95.50


四、绩效评价指标分析

休宁县2024年度市政设施维护费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、20个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

	一级指标
	二级指标
	评价内容
	评价情况
	得分

	决策（20分）
	项目立项（7分）
	从“立项依据充分性、立项程序规范性”两个方面进行评价
	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。
	7

	
	绩效目标（7分）
	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”两个方面进行评价
	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。
	7

	
	资金投入（6分）
	从“预算编制科学性、资金分配合理性”两个方面进行评价
	该指标得分率为100%，依据评分标准得6分。
	6

	
	小计
	
	
	20

	过程（20分）
	资金管理（10分）
	从“资金到位率、预算执行率、资金使用合规性”3个方面进行评价
	该指标得分率为80%，实际支出超预算。依据评分标准得8分。
	8

	
	组织实施（10分）
	从“合同管理、管理制度健全性、制度执行有效性”3个方面进行评价
	该指标得分率为75%，依据评分标准得7.5分。
	7.5

	
	小计
	
	
	15.5

	产出（30分）
	产出数量（8分）
	从“城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护次数”1个方面进行评价
	该指标得分率为100%。根据得分标准，得8分。
	8

	
	产出质量（8分）
	从“市政基础设施验收合格”1个方面进行评价
	该指标得分率为100%，依据评分标准得8分。
	8

	
	产出时效（7分）
	从“市政设施维护项目完成时效”1个方面进行评价
	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。
	7

	
	产出成本（7分）
	从“成本节约率”1个方面进行评价
	该指标得分率为100%，依据评分标准得7分。
	7

	
	小计
	
	
	30

	效益（30分）
	实施效益（20分）
	从“经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响”4个方面进行评价
	该指标得分率为100%，依据评分标准得20分。
	20

	
	满意度（10分）
	从“服务对象满意度”1个方面进行评价
	该指标得分率为98.21%，依据评分标准得10分。
	10

	
	小计
	
	
	30

	总   分
	
	
	95.50


指标评分情况

（一）项目决策情况（满分20分，实得20分）

1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）立项依据充分性（满分4分，实得4分）

项目在立项合规性方面严格遵循《中共休宁县委休宁县人民政府印发〈关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》（休发〔2017〕23号）及《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》（休城管执法字〔2018〕36号）的规范性要求，主要实施内容为人行道修复、道路修复及公共附属设施维护等市政设施养护工作，旨在提升市政园林设施日常管理水平，保障设施正常运行，切实提升民生服务质量。项目内容与城市管理行政执法局法定职能中关于城市道路、桥涵、隧道、亮化等市政公共设施及园林绿化、绿道运行管理的职责范畴高度契合，经专项核查确认未与相关部门或内部项目形成重复建设。依据评分标准得4分。    
   （2）立项程序规范性（满分3分，实得3分）

项目在程序规范性方面严格遵循《中共休宁县委休宁县人民政府印发〈关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案〉的通知》（休发〔2017〕23号）及《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》（休城管执法字〔2018〕36号）相关规定，明确将道路和人行道修复、违章接坡处置、公共附属设施维护及市政窨井盖维护纳入市政基础设施类项目管理范畴。资金拨付流程严格执行财政规范，休宁县城市管理行政执法局已依法编制2024年度项目预算，并经县财政局《休宁县财政局关于2024年度县级部门预算的批复》（休财预〔2024〕12号）正式批复。项目前期已完成绩效目标设定及绩效评估工作，形成完整的项目支出绩效目标表。依据评分标准得3分。 
    2.绩效目标（满分7分，实得7分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

项目设定了清晰的绩效目标，通过修复人行道和道路、维护公共附属设施等措施，进一步提升市政园林设施的日常管理水平，确保其正常运行，更好地服务于民众；通过日常维护改造，达到增加城区基础设施美化、城市环境提升的目标。上述目标与实际工作内容高度契合，预期产出效益和效果符合行业标准及正常业绩水平。依据评分标准得3分。
（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）

项目在绩效指标明确性方面，建立了完整的绩效指标体系。项目从数量、质量、时效、成本四个维度设置了可量化的产出指标，并细化了社会效益、可持续影响和满意度等多维度的效果指标。其中可量化指标均采用具体数值进行精确描述，如“城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护次数≥50次”等，对难以量化的指标则采用定性分级描述，确保所有指标均具备可测量性和可考核性。项目目标事前绩效评估的计划数与实际完成任务数相对应。依据评分标准得4分。
    3.资金投入（满分6分，实得6分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得3分）

项目预算编制科学合理，预算内容与项目实施内容完全匹配。休宁县市政设施维护费项目2024年度预算资金为240万元，截至2025年1月31日240万元已经全部支出，预算资金规模与年度工作任务量配比合理，资金分配标准符合实际工作需要，各项支出预算均与具体工作任务相对应，能够有效保障项目顺利实施。依据评分标准得3分。
    （2）资金分配合理性（满分3分，实得3分）

项目2024年度资金结构配置科学合理，2024年度预算资金240万元，截至2025年1月31日240万元已经全部支出，项目资金主要用于道路路面维修、人行道改造、下水道维修和广告牌修复等，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与城市管理行政执法局实际相适应。依据评分标准得3分。

（二）项目过程情况（满分20分，实得15.50分）

1.资金管理（满分10分，实得8分）

（1）资金到位率（满分3分，实得3分）

项目资金保障充分到位，休宁县城市管理行政执法局市政设施维护费项目2024年度预算资金为240万元，实际资金于2024年2月4日全部拨付到位，资金到位率100%。拨付流程规范高效，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。依据评分标准得3分。 
   （2）预算执行率（满分3分，实得3分）

项目2024年度预算执行情况良好，城市管理行政执法局市政设施维护费项目2024年度预算资金为240万元，截至2025年1月31日240万元已经全部支出，预算执行率达100%。依据评分标准得3分。    
   （3）资金使用合规性（满分4分，实得2分）

项目在资金使用方面存在资金使用不规范：2024年5月休宁县城管执法局违规使用项目资金7.32万元支付本单位71名工作人员体检费用，该支出属于机构基本运营开支范畴；2024年11月违规使用项目资金4.44万元支付2007-2022年度档案整理服务费用，该支出属于机构基本运营开支范畴；2024年12月24日违规支付中保恒杰保安服务集团有限公司12.85万元用于2024年9—10月老城区安保服务，该支出属于市容管理社会化服务采购项目范畴；2025年1月违规使用项目资金3万元支付2024年上半年流浪犬收容费用，该支出不属于市政设施维护费列支范围。依据评分标准得2分。
     2.组织实施（满分10分，实得7.5分）

（1）合同管理（满分4分，实得2.5分）

项目合同要件齐全、条款明确，但在合同履行方面存在延期支付问题：黄山市尚境园林景观有限公司承建的黄山南路一号公厕北侧亮化工程，合同工期2022年5月11日至25日，2022年12月13日验收合格，按约定应于验收后一次性付清工程款，实际延迟至2024年2月7日支付；休宁县明锐广告工作室承接的2022年破损指示牌更换项目，合同工期2022年10月8日至12日，2023年1月12日验收合格，约定验收后一次性付款，实际延迟至2024年2月7日支付；黄山市富丽灯饰有限公司供货的2023年灯笼采购项目，2023年1月6日验收合格，合同金额10.62万元，约定验收后一次性付清全款，实际延迟至2024年3月13日支付。依据评分标准得2.5分。
   （2）管理制度健全性（满分3分，实得3分）

休宁县城市管理行政执法局在制度建设方面已建立完善的制度体系，制定并有效实施了《休宁县城市管理行政执法局制度汇编》，该汇编系统涵盖了财务管理审批、办公用品采购管理、固定资产管理等关键领域的管理制度，各项制度内容完整、规范明确，形成了较为完备的内部控制体系。依据评分标准得3分。  
   （3）制度执行有效性（满分3分，实得2分）

项目在整体管理方面符合国家法律法规及行业规范要求，项目申报和资金拨付程序规范、材料完整。但在执行过程中存在跨期列支问题：2025年1月支付2023年5月发生的城管执法物品采购费用1.27万元（包含雨靴、雨衣、手电筒等物资）；2025年1月支付2022年1月至2023年3月期间的零散广告费用1.67万元。上述支出违反了《政府会计制度》关于权责发生制的核算原则，造成会计期间费用核算不准确。依据评分标准得2分。
（三）项目产出情况（满分30分，实得30分）

1.产出数量（满分8分，实得8分）

（1）城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护次数（满分8分，实得8分）
    城市管理行政执法局2024年计划城区人行道修复及道路修复、公共附属设施维护次数≥50次，实际根据《2024年市政零星项目一览表》得知，2024年共维护154次。超额完成年度目标任务，保障了市民出行安全，便利。依据评分标准得8分。
    2.产出质量（满分8分，实得8分）

（1）市级审核通过（满分8分，实得8分）

抽查部分工程项目，如“休宁县黄山南路一号公厕北侧亮化工程”“万安中队岗亭提升改造项目”“市政道路白蚁防治服务”和“万安齐云大道沥青路面重铺项目”等项目均验收合规，达到项目要求标准。依据评分标准得8分。
    3.产出时效（满分7分，实得7分）

休宁县市政设施维护费项目完成时效方面表现良好。如：市政道路白蚁防治服务项目由黄山市绿联环境治理科技有限公司承包，合同约定项目工期为2023年6月22日至2024年6月21日；灯笼采购及安装项目由黄山市卓美广告传媒有限公司供货，合同约定工期为2024年1月30日至2024年2月5日；万安齐云大道沥青路面铣刨重铺项目由安徽轩广建设工程有限公司承建，合同约定工期为2024年6月12日至2024年6月26日，上述项目实际均如约按期完成。依据评分标准得7分。                                                                                                                                                  
    4.产出成本（满分7分，实得7分）

（1）项目总成本节约率（满分7分，实得7分）
    项目2024年度预算执行情况良好，全年预算资金240万元，截至2025年1月31日项目支出240万元，成本节约率0%，项目成本未超出，依据评分标准得7分。
（四）项目效益情况（满分30分，实得30分）

1.实施效益（满分20分，实得20分）
   （1）社会效益（满分6分，实得6分）
    提升居民生活质量。本项目通过修复人行道及道路，确保路面平整和安全。道路平整度提升后，居民出行满意度显著提高，极大地方便了居民的日常出行，并有效减少了因道路破损导致的意外伤害。项目还注重维护公共附属设施，为居民营造了良好的生活环境，公共空间的美化进一步提升了居民的幸福感。依据评分标准得6分。
   （2）生态效益（满分7分，实得7分）
    污染修复、改善环境。市政设施维护费项目涵盖绿化养护、景观亮化及人居环境整治等多个子项目。绿化养护项目旨在保障城市绿地的健康生长，为市民提供清新空气和舒适的休闲空间，有效改善空气质量；人居环境整治项目则专注于清理和整治城市中的脏乱差现象，全面提升城市整体生态质量和空气环境。部分基础设施项目在施工过程中还进行了土壤改良和污染修复工作。项目实施对生态环境影响明显，依据评分标准得7分。
   （3）可持续性影响方面（满分7分，实得7分）
    建立长效维护机制。建立长效维护机制是确保市政设施（如道路、绿化、广告牌等）可持续运行的关键。根据《关于市政设施、园林绿化和亮化设施等费用纳入财政预算的报告》（休城管执法字〔2018〕36号）得知：自2018年以来城市管理行政执法局就将道路和人行道修复、违章接坡处置、公共附属设施维护和市政井盖维护纳入市政基础设施类并管理维护至今，建立了长效维护机制。依据评分标准得7分。   
    2.服务对象满意度（满分10分，实得10分）

本次收到调查问卷65份，根据对满意度问卷调查的统计，该项目满意度为97.42%，对象满意度＞90%。依据评分标准得10分。    

五、存在问题
通过评价发现，休宁县2024年度市政设施维护费项目取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：
    一是存在资金使用不规范。2024年5月休宁县城管执法局违规使用项目资金7.32万元支付本单位71名工作人员体检费用，该支出属于机构基本运营开支范畴；2024年11月违规使用项目资金4.44万元支付2007-2022年度档案整理服务费用，该支出属于机构基本运营开支范畴；违规支付中保恒杰保安服务集团有限公司12.85万元用于2024年9—10月老城区安保服务，该支出属于市容管理社会化服务采购项目范畴；2025年1月违规使用项目资金3万元支付2024年上半年流浪犬收容费用，该支出不属于市政设施维护费列支范围。
    二是在合同履行方面存在延期支付。黄山市尚境园林景观有限公司承建的黄山南路一号公厕北侧亮化工程，合同工期2022年5月11日至25日，2022年12月13日验收合格，按约定应于验收后一次性付清工程款，实际延迟至2024年2月7日支付；休宁县明锐广告工作室承接的2022年破损指示牌更换项目，合同工期2022年10月8日至12日，2023年1月12日验收合格，约定验收后一次性付款，实际延迟至2024年2月7日支付；黄山市富丽灯饰有限公司供货的2023年灯笼采购项目，2023年1月6日验收合格，合同金额10.62万元，约定验收后一次性付清全款，实际延迟至2024年3月13日支付。
    三是存在费用跨期列支。2025年1月支付2023年5月发生的城管执法物品采购费用1.27万元（包含雨靴、雨衣、手电筒等物资）；2025年1月支付2022年1月至2023年3月期间的零散广告费用1.67万元。上述支出违反了《政府会计制度》关于权责发生制的核算原则，造成会计期间费用核算不准确。
六、评价建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：
    一要严格执行项目资金管理制度，规范审批流程及监管责任，确保资金能够专款专用，杜绝挪用现象。
    二要严格依照合同约定的时间支付项目款项，依法履行合同规定的义务。建立健全内部控制机制，定期核查付款进度，确保付款的及时性。
    三要严格遵循《政府会计制度》权责发生制的核算要求，规范费用确认期间管理，确保各项支出及时、准确计入相应会计期间。

七、其他需要说明的问题

无。
   
[image: image1.jpg][image: image2.jpg]’x‘itﬁ%&%ﬁﬂﬁi%ﬁﬁ CRBREBSIR) RE AT

BEIJING XINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTSHIP)ANHUI SRANGH



